УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы  администрации Толвуйского сельского поселения от «……09» …………июля….. 2010 г. № 31…………

________________________________________ Т.П.Боровская

«09» июля2010 года

ПРОГРАММА

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности по администрации МО «Толвуйское сельское поселение» на 2011-2016 годы

С. Толвуя

2010 г

ПРОГРАММА

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности по администрации МО «Толвуйское сельское поселение» на 2011-2016 годы

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - | ПРОГРАММА об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности по администрации МО «Толвуйское сельское поселение» на 2011-2016 годы |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный закон от 23.11.2009 №261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р |
| Заказчик Программы | - | Администрация муниципального образования «Толвуйское сельское поселение» |
| Разработчики Программы | - | Муниципальное учреждение «Административно-хозяйственный центр Медвежьегорского района» |
| Разработчики разделов Программы | - | Муниципальное учреждение «Административно-хозяйственный центр Медвежьегорского района» |
| Координатор Программы | - | Администрация муниципального образования «Толвуйское сельское поселение» |
| Цель Программы | - | Энергосбережение и повышении энергетической эффективности здания администрации МО «Толвуйское сельское поселение» |
| Задачи Программы | - | обеспечение по зданию администрации МО «Толвуйское сельское поселение»: - сокращения расходов на оплату за энергоресурсы; - снижения удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды; - сокращения потерь тепловой и электрической энергии, воды; |
| Сроки реализации Программы |  | Подготовительный этап 2010 год. I этап – 2011 – 2012 годы, II этап, III этап – 2013 – 2016 годы. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - | Администрация муниципального образования «Толвуйское сельское поселение» |
| Источники финансирования Программы | - | Федеральный бюджет республики Карелия, местный бюджет |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | обеспечение ежегодного снижения на 3 процента энергопотребления (на 18 процентов к 2016 году). |

СОДЕРЖАНИЕ:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	2

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ	4

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	5

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	6

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	6

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	8

Приложение 1. План мероприятий по реализации  целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по администрации МО «Толвуйское сельское поселение» на 2011-2016 годы	9

# I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат районного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрациями городских и сельских поселений политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности по администрации МО «Толвуйское сельское поселение» на 2011-2016 годы  (далее именуется - Программа) разработана на основании федерального закона от 23.11.2009 №261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее именуется - ТЭР) в общей политике социально - экономического развития района. В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных разделов Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

При реализации данных разделов в 2011 – 2016 годах должны быть достигнуты результаты по:

- сокращению потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водоснабжения по зданию администрации МО «Толвуйское сельское поселение» (далее по тексту здание администрации) на 3 % ежегодно.

# II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цель Программы: повышение энергетической эффективности по администрации МО «Толвуйское сельское поселение»

2.2. Задачи Программы.

Обеспечение по зданию администрации МО «Толвуйское сельское поселение»:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15-20 процентов;

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов зданием администрации;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий);

- повышение уровня компетентности работников администрации в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

2.3. Целевые индикаторы Программы

Ход реализации мероприятий по годам оценивается целевыми индикаторами и показателями:

Планируемое потребление ТЭР и водоснабжения (тарифы по 2010 году)

| Наименование |  | 2010 г. | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | Потребление, Гкал | 457,45 | 443,7 | 430,4 | 417,5 | 404,9 | 392,8 | 381,0 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 651,3 | 631,7 | 612,8 | 594,4 | 576,6 | 559,3 | 542,5 |
| Электроэнергия | Потребление, тыс.кВт·ч | 69,2 | 67,1 | 65,1 | 63,1 | 61,2 | 59,4 | 57,6 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 242,2 | 234,9 | 227,9 | 221,0 | 214,4 | 208,0 | 201,7 |
| Холодное водоснабжение | Потребление, тыс.м3 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 1,6 | 1,55 | 1,51 | 1,46 | 1,42 | 1,37 | 1,33 |
| Водоотведение | Расход, тыс.м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 1,02 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,85 |
| Общая стоимость энергоносителей,тыс.руб. |  | 896,12 | 869,14 | 843,17 | 817,79 | 793,32 | 769,54 | 746,38 |

# III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы реализуются в период с 2011 года по 2016 год и разделены на три основных этапа, которым предшествует подготовительный этап.

Подготовительный этап: в 2010 году необходимо произвести обследование объекта, на предмет выявления возможных способов реализации Программы, планирования мероприятий Программы и выявление необходимых затрат с подсчётом ожидаемого эффекта энерго – ресурсопотребления, а также проведения пропаганды энергосбережения и кадровой подготовкой специалистов и организацией механизма контроля за выполнением Программы.

I этап: В 2011-2012 годы основные усилия будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах здания администрации, выполнением первоочередных энергосберегающих мероприятий.

К первоочередным мероприятиям по повышению энергетической эффективности следует отнести энергетическое обследование административного здания.

Второй и третий этапы:  Охватывает 2013-2016 годы, когда реализуются основные мероприятия Программы, после корректировки, с учётом полученных при энергетическом обследовании данных. Перечень реализуемых мероприятий ежегодно утверждается постановлением Главы Администрации Толвуйского сельского поселения.

# IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Предлагаемые к реализации мероприятия должны соответствовать целям Программы, учитывать перспективы развития, быть взаимоувязаны с другими мероприятиями, ранжированы по приоритетам и срокам окупаемости и ориентированы на получение социального эффекта. Перечень основных мероприятий программы приведён в Приложении 1 к Программе

Основными принципами реализации Программы являются:

- комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

- поэтапность реализации;

- обеспечение основных стандартов энергопотребления.

Программа должна создать максимально благоприятные условия для

повышения энергоэффективности. Эти условия могут создаваться как «стимулирование» подобающего поведения и действий через предоставление разного рода преференций, льгот, выгод, так и как «понуждение» к экономному и бережному расходованию энергетических ресурсов посредством штрафов и наказаний.

В ходе реализации Программы планируется организовать:

- Контроль и надзор за исполнением планов энергетического развития Программы энергосбережения и энергоэффективности, а также за исполнением требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы энергосбережения.

- Сбор статистической отчетности о количестве потребляемых энергетических ресурсов объектом, систематизация и обобщение полученных данных.

- Установление системы мер тарифного стимулирования энергосбережения на основании федерального законодательства.

- Установление административной ответственности за нарушение законов, нормативных и иных правовых  актов Толвуйского сельского поселения, регулирующих отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа включает следующие мероприятия:

  - Организационно-технические мероприятия по созданию банка данных энергосбережения.

  - Мероприятия, обеспечивающие полный приборный учёт энергии на всех стадиях её производства, распределения и потребления.

  - Мероприятия по эффективному использованию энергоресурсов на стадии производства, передачи и распределения энергии.

  - Мероприятия по оптимизации режимов потребления энергии за счёт внедрения новых и модернизации существующих технологических схем передачи и приёма энергоресурсов.

Целью данных мероприятий является повышение эффективности использования энергоресурсов и  обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и  норм.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетического обследования, разработку энергетического паспорта и топливно-энергетического баланса здания администрации;

- довести укомплектованность приборами учета и регулирования здания  администрации  к 2012 года до 100%, перейти на расчеты между  администрацией МО «Толвуйское сельское поселение» и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- установить оборудование для систем регулирования и учета водопотребления, тепловой энергии и электроэнергии, что позволит исключить перерасход энергоресурсов;

- провести малозатратные энергосберегающие мероприятия, обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов;

- привести в надлежащее состояние тепловой контур здания, ремонт систем вентиляции, капитальный ремонт внутренних систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) в соответствии с исполнением капитального и текущего ремонтов

Выполнение поставленных задач  приведет к:

– эффективному использованию энергоресурсов;

– снижению расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектом;

– созданию комфортных условий для работы;

# V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями её реализации в течение 2010-2016 годов. Размер финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий и политики ценообразования.

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям подпрограммы.

Реализация Программы при ежегодном снижении энергопотребления на 3 % позволит получить кумулятивный эффект экономии за 2011-2016 год составляющий 160 тыс. руб, в дальнейшем ежегодно будет экономиться не менее 30 тыс. руб. (в ценах 2010 г.). Точная оценка экономии может быть определена после установки на всех объектах приборов учета и проведения  энергетического обследования.

## Приложение 1. План мероприятий по реализации  целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по администрации МО «Толвуйское сельское поселение» на 2011-2016 годы

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект (в млн руб. и единицах сэкономленной энергии – Гкал, м3, кВт·ч) в год, результат | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г | 2011 г |  | 2012 г |  | 2013 г |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |
| - Организационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий | 2011 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности. | Информирование о классе энергетической эффективности | 2010 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | Снижение потребления энергоресурсов | 2010- 2016 | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| 1.4. Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов | 2010- 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей. | Повышение качества поставляемых энергоресурсов | 2010 | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
| 1.6. Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое.) | Снижение потребления энергоресурсов | 2010- 2016 | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
| 1.7. Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.). | Снижение потребления энергоресурсов | 2010- 2016 | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
| 1.8. Снижение отопительной нагрузки в здании или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | Снижение отопительной нагрузки на 5%. | 2010- 2016 | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
| 1.9. Проведение гидравли-ческой регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). | Снижение отопительной нагрузки на 5%. | 2010- 2016 | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
| 1.10. Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | Снижение оплаты за энергоресурсы | 2010 | – | – | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
| - Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, холодная вода) | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками, потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов (не менее ... млн руб. в год). | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам | 2010-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями. | 2010-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии | 2010-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оснащение отопительной системы приборами гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков (в среднем 125 тыс. руб. на объект площадью 3500 м2) . | Экономия тепловой энергии | 2011-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оценка наростов и зарастания труб отопления и ГВС и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания | Снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, уменьшение расхода сетевой воды | 2010-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Локальный учета расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям). | Экономия тепловой энергии | 2010-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях (150 т.р. на объект) | Экономия тепловой энергии за счет локального регулирования температуры до 5-10% от общего потребления | 2010-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | Экономия тепловой энергии | 2010-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии | 2010-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков). | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии | 2010-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. | Снижение элек-тропотребления | 2011-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Установка и замена регуляторов расхода воды с эластичной диафрагмой | Сокращение потерь воды | 2011-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |