|  | Утверждена Решением Совета Толвуйского сельского VII сессии II созыва № 35 от 09.07.2010 года |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

- МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ТОЛВУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА 2011 ГОД»

ПАСПОРТ

- Муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов

расположенных на территории Толвуйского сельского  поселения Республики Карелия, на 2011 год»

| Наименование Программы | - Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Толвуйского сельского поселения Республики Карелия в период 2011 года» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее-Фонд) |
| заказчик Программы-Уполномоченный орган Республики Карелия | - Толвуйское сельское поселение |
| Основные разработчики Программы | - Толвуйское сельское поселение |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; улучшение условий проживания граждан. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: организация активной агитационно-разъяснительной работы с населением; разработка и проведение публичных процедур отбора участников программ; обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта и внедрение ресурсосберегающих технологий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2011 год: отрабатываются организационные и финансовые механизмы; готовится нормативная база; выполняется капитальный ремонт многоквартирных домов |
| Основные мероприятия Программы | Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; ремонт и утепление фасадов; разработка проектно-сметной документации. |
| Исполнители Программы | Толвуйское сельское поселение Медвежьегорского муниципального района; -Товарищества собственников жилья (далее –ТСЖ); -управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме для управления домов (далее управляющие организации). |
| Объем и источники финансирования Программы | - суммарный объем финансирования Программы на 2011 год составляет 9,081 млн. рублей, из них: -средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 7,9641 млн. рублей (87,7 %); -средства бюджета Республики Карелия – 0,3451 млн. рублей (3,8%); -средства местных бюджетов – 0,3178 млн. рублей (3,5%) -средства собственников помещений –0,454 млн. рублей (5%). |
| Планируемые показатели выполнения Программы | - реализация Программы позволит : провести работы по капитальному ремонту элементов многоквартирных домов общей площадью – 4624,12.кв м.; произвести ремонт: кровель 1976.кв.м; фасадов зданий - тыс.кв.м; внутренних инженерных сетей – 3,7 тыс.пог.м; осуществить работы, направленные на снижение износа многоквартирных домов; снизить риск возникновения аварийных ситуаций до 70%; сократить расходы собственников помещений в многоквартирных домах на содержание жилых помещений на 20%; обеспечить безопасные и комфортные условия проживания тыс.граждан; увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда; повысить надежность систем жизнеобеспечения; расчетная величина экономической эффективности составит в 2011 году - тыс.рублей; расчетная величина бюджетной эффективности Программы составит в 2011году - 8627 тыс.рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - общее руководство, контроль за ходом реализации Программы, мониторинг и отчетность осуществляет Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Карелия-Главный распорядитель средств – Госкомитет РК по реформированию ЖКХ (далее-Уполномоченный орган). Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются в Фонд: а) Уполномоченным органом ежемесячно по состоянию на 1-ое число - на 10 рабочий день месяца, следующего за отчетным; ежегодно – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. Отчет формируется на основании данных: Уполномоченного органа, осуществляющего в рамках исполнения бюджета субъекта Российской Федерации учет доходов (расходов), полученных (произведенных) за счет средств Фонда; органов местного самоуправления, осуществляющих в рамках исполнения местного бюджета учет доходов (расходов), полученных (произведенных) за счет средств Фонда, бюджета Республики Карелия, местных бюджетов, предусмотренных Законом; ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, получивших субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Администрация Толвуйского сельского поселения осуществляющая в рамках исполнения местного бюджета учет доходов (расходов), полученных (произведенных) за счет средств Фонда, бюджета Республики Карелия, местных бюджетов, предусмотренных Законом и доходов (расходов) ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, получивших субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. ежемесячно по состоянию на 1-ое число - на 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным; ежеквартально на 8-ое число; ежегодно – не позднее 25 января года, следующего за отчетным, направляет отчет Уполномоченному органу - Госкомитету РК по реформированию ЖКХ, осуществляющему в рамках исполнения бюджета Республики Карелия учет доходов (расходов), полученных (произведенных) за счет средств Фонда . |

- Введение

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Толвуйского сельского  поселения Республики Карелия, на 2011 год» разработана в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Основными целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Программа определяет условия и принципы предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям Республики Карелия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств  Фонда и бюджета Республики Карелия.

Программа действует до 31 декабря 2011 года.

- Характеристика проблемы

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, отсутствием стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды, привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов. Это относится и к техническому состоянию многоквартирных домов, большая часть которых до последнего времени находилась на балансе и обслуживании муниципальных жилищных организаций. Начиная с 1990-х годов отмечается резкое снижение объемов как капитального, так и текущего ремонта, что привело к накоплению значительных объемов невыполненных ремонтных работ. Следствием высокого износа основных фондов жилого сектора является также низкое качество жилищно-коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

Общая площадь многоквартирных домов в Толвуйском сельском поселении на 01.01.2010 года составила 18,3  тыс. кв. метров.

За последние 15 лет капитальный ремонт жилых домов в поселении практически не проводился из-за отсутствия финансирования, периодичность капитального ремонта не соблюдалась, в результате происходило «старение» жилищного фонда.

Установленный стандарт для проведения капитального ремонта 3,4 рубля в месяц на 1 квадратный метр общей площади жилья возмещает 20% фактической потребности средств на проведение капитального ремонта и не сдерживает рост износа жилищного фонда. Согласно нормативной цикличности необходимо ежегодно направлять на капитальный  ремонт из всех источников финансирования 20,4 млн. рублей.

Износ основных фондов жилищного хозяйства получаемый на основе оценочных методик по балансовой стоимости объектов, характеризуется следующими показателями:

в 2008г.            в 2009г.          в 2010 г.       в 2011 г.

- жилищный фонд                          43,7%               45,3 %           46,9 %             48,4 %

Причинами возникновения этих проблем являются: 
     -  естественное старение домов;
     -  недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;
     -  нарушение правил эксплуатации объектов, непринятие оперативных мер по устранению многочисленных утечек в системах водоснабжения, канализации, теплоснабжения;
     - сдача в эксплуатацию жилых домов, возведенных с нарушением строительных норм и правил;
     - потеря контроля  предприятиями и организациями, имеющими в оперативном управлении и хозяйственном ведении жилищный фонд, за технической эксплуатацией фонда, процесс обветшания которого резко усилился;  
     - неэффективность существующей системы управления в жилищно-коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений;
     - высокий уровень износа основных фондов жилого фонда.

2. Программные мероприятия

Основным программным мероприятием является предоставление финансовой поддержки собственникам многоквартирных домов муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта за счет средств  Фонда и бюджетов Республики Карелия и Толвуйского сельского поселения.

Под капитальным ремонтом многоквартирного дома понимается проведение предусмотренных частью 3 статьи 15 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме. К видам работ по капитальному ремонту относятся:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу  в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,  которым планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта за счет средств Фонда, средств бюджета Республики Карелия и местных бюджетов и которые включены в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы, приведен в Приложении 2.

Предоставление финансовой поддержки  муниципальным образованиям при проведении капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда и бюджета Республики Карелия осуществляется при условии соблюдения в  соответствующем муниципальном образовании обязательных условий, установленных частью 1 статьи 14 Федерального Закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Программы  предусматривает использование финансовых средств:

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- бюджета Республики Карелия;

- местных бюджетов муниципальных образований;

- ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Лимит предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также объем долевого финансирования за счет средств Бюджета Республики Карелия, определенный в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» приведены в Приложении 1 к настоящей Программе. Фактические объемы финансирования Программы определяются ежегодно в соответствии с законодательством.

Минимальный объем средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах должен составлять не менее 5 % от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Направляемые в соответствии с настоящей Программой на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства могут использоваться только на проведение работ, указанных в части 5 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Бюджет Республики Карелия и бюджеты муниципальных образований ежегодно финансируют расходы по проведению мониторинга выполнения программы, а также  связанные с информационной, пропагандистской, разъяснительной работы с гражданами и организациями по вопросам содержания и ремонта жилых домов.

4. Механизм реализации программы

Администрация Толвуйского сельского поселения принимает решение о включении в муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов, при наличии решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной программе.

Преимущественное право на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и бюджетов Республики Карелия и поселения имеют многоквартирные дома, собственниками помещений в которых принято и реализовано в установленном законом порядке решение о выборе способа управления в форме создания товарищества собственников жилья.

Расходование средств Фонда и бюджета Республики Карелия осуществляется в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального Закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с учетом следующих особенностей.

Общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома согласно утвержденной общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, смете расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, не должна превышать предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах. Величины предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах в зависимости от степени благоустройства дома и сроков проведения капитального ремонта приведены в приложении 4.

ТСЖ, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирным домом,  привлекает подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с настоящей программой, из числа организаций прошедших муниципальный конкурсный отбор. Порядок проведения органами местного самоуправления муниципальных конкурсов по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации настоящей Программы определяется Правительством Республики Карелия.

ТСЖ, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирным домом,  обеспечивают самостоятельно или с привлечением специализированных организаций ведение технического надзора за проведением капитального ремонта и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства.

Адресный перечень домов, расположенных по критериям отбора ,ранжирование домов осуществлено по уменьшению количества  баллов .

5. ПЕРЕЧЕНЬ

Многоквартирных домов, участвующих в программе

2010-2011 гг

| № п/п | Претенденты для участия в Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № Критерия | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Б |  |
| 1. | Улица Пушкина дом № 1 |  |  | 2 | - | 8 | - | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 34 |  |
| 2. | Улица Школьная дом № 1 |  | 2 |  | - | 8 | - | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 26 |  |
| 3. | Улица Школьная дом № 4 |  | 2 |  | - | 8 | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 25 |  |
| 4. | Улица Школьная Дом № 6 |  | 2 |  | - | 8 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 |  |
| 5. | Улица Школьная Дом № 8 |  | 2 |  | - | 8 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 20 |  |
| 6. | Пер. Школьный Дом № 4 | 3 | - |  | - | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 20 |  |
| 7. | Пер.Школьный Дом № 6 |  | 2 |  | - | 8 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 21 |  |
| 8. | Улица Гористая Дом № 3 | 3 | - |  | - | - | 5 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 33 |  |
| 9. | Улица Гористая Дом № 8 | 3 | - |  | - | - | 5 | 3 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 31 |  |
| 10. | Улица Набережная Дом № 3 | - | 2 |  | - | 5 | - | 3 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 29 |  |
| 11. | Улица Пушкина Дом № 8 | 3 | - |  | - | - | 5 | 3 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 26 |  |
| 12. | Улица Пушкина Дом № 9 | 3 | - |  | - | - | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 25 |  |
| 13. | Улица Пушкина Дом № 10 | 3 | - |  | - | - | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 24 |  |
| 14. | Улица Пушкина Дом № 11 | 3 | - |  | - | - | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 23 |  |
| 15. | Улица Пушкина Дом № 7 | 3 | - |  | - | - | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 27 |  |
| 16. | Улица Совхозная Дом № | 3- | - |  | - | - | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 22 |  |
| 17. | Улица Пушкина Дом № 6 | 3 | - |  | - | - | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 26 |  |

При ранжировании домов  учитывается приоритет товариществ собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в программе организационные и финансовые критерии отбора многоквартирных домов. Из 17 многоквартирных домов 10 домов срок износа превышает допустимый процент ,при котором возможен капитальный ремонт. 7 домов со сроком износа менее 65% ,что позволяет  войти в программу по капитальному

ремонту ,из них 6 домов выбрали способ управления многоквартирными домами – ТСЖ.

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту

по ранжированию.

| 1. | Улица Пушкина дом № 1 |  |  | 2 | - | 8 | - | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Улица Школьная дом № 1 |  | 2 |  | - | 8 | - | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 26 |
| 3. | Улица Школьная дом № 4 |  | 2 |  | - | 8 | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 25 |
| 4. | Улица Школьная Дом № 6 |  | 2 |  | - | 8 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 |
| 5 | Пер.Школьный Дом № 6 |  | 2 |  | - | 8 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 21 |
| 6. | Улица Школьная Дом № 8 |  | 2 |  | - | 8 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 20 |
| 7. | Пер. Школьный Дом № 4 | 3 | - |  | - | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 20 |

6.Условия получения в 2011 году

финансовой поддержки на проведение капитального ремонта

многоквартирных домов за счет средств Фонда

и средств бюджета Республики Карелия.

Получение субсидии за счет поступлений от Фонда и за счет средств бюджета Республики Карелия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов возможно при соблюдении следующих условий:

1) Осуществление деятельности на территории Толвуйского сельского  поселения , претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета Республики Карелия, коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если использование такими организациями объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, и составляющих не менее чем пятьдесят процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории Толвуйского сельского  поселения организаций коммунального комплекса.

2) Деятельность на территории муниципального образования, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов, и составляющих не менее чем пятьдесят процентов от общего числа организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Толвуйского сельского  поселения и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) при условии управления такими организациями не менее чем пятьюдесятью процентами многоквартирных домов, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

3) Наличие, предусматривающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья, и наличия товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, в не менее чем двадцати процентах многоквартирных домов.

4) Наличие утвержденных органами местного самоуправления, осуществляющими распоряжение земельными участками, которые находятся в муниципальной собственности либо государственная собственность, на которые не разграничена, графиков проведения до 1 января 2011 года в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет средств местных бюджетов земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в границах территории муниципального образования.

5) Наличие муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме (в том числе путем перечисления таких субсидий на имеющиеся или открываемые получателями субсидий банковские счета).

6) Наличие графиков, утвержденных органом местного самоуправления муниципального образования, предусматривающих установление не позднее 1 января 2011 года тарифов на водоснабжение и водоотведение для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей.

7) Наличие предусматривающих не позднее 1 января 2010 года прекращение предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры правовых актов муниципальных образований (за исключением правовых актов муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

8) Наличие графиков, утвержденных претендующими на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета Республики Карелия органами местного самоуправления муниципальных образований и предусматривающих установление не позднее 1 января 2011 года тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры.

9) Наличие муниципальной  адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденной в соответствии со статьей 15 Федерального закона №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

10) Выделение в соответствии со статьей 19 Федерального закона средств бюджетов муниципальных образований, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета Республики Карелия, на долевое финансирование региональной  адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

11) Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Карелия, являющимися получателями субсидий:

а)	одновременно с отчетами об исполнении местных бюджетов представления ежемесячных отчетов о выполнении мероприятий, и о произведенных расходах за счет средств субсидий по формам, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия;

б)	отражения в местных бюджетах бюджетных ассигнований на выполнение расходных обязательств по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, с присвоением уникальных кодов целевых статей согласно приказу  Министерства финансов РФ от 29.12.2007 № 161н « О внесении изменений  в указания  о порядке применения бюджетной классификации Российской федерации, утвержденные приказом  Министерства Финансов Российской федерации от 24.08.2007№ 74н»

12)  Обеспечение долевого финансирования  проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета городского поселения

7.Методика расчета размера субсидии

на капитальный ремонт  многоквартирного дома

Общий объем субсидии, которая может быть предоставлена собственникам помещений в многоквартирном доме для проведения капитального ремонта общего имущества собственников за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Республики Карелия и средств бюджета Толвуйского сельского  поселения рассчитывается следующим образом:

Предполагаемая общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома, включая стоимость разработки проекта, иной документации, необходимой для проведения ремонта, (Собщ) определяется исходя из планируемых состава и видов работ. Состав и виды планируемых работ должны быть приняты решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Для расчета субсидии из общего состава работ необходимо выделить виды работ, предусмотренные частью 3 статьи 15 Федерального Закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и определить их стоимость (Сфз).

Субсидия предоставляется только на объемы работ, определенные в соответствии с п. 2. настоящей Методики, с учетом предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на  1 кв.м общей площади помещений  в многоквартирном доме (Спред);

Минимальная доля средств собственников жилых помещений  многоквартирного дома (Дсобст, %),  определяется на общем собрании сосбтвенников помещений при принятии ими решения об участии в программе  капитального ремонта, и должна составлять не менее 5% от общего объема предоставляемых собственникам помещений субсидий и рассчитывается по формуле:

- Ссобст = ,

Объем  субсидии  на долевое финансирование  капитального ремонта многоквартирного дома  за счет средств  Фонда, бюджета Республики Карелия и местного бюджета в случае если указанная стоимость не превышает предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на  1 кв.м общей площади помещений  в многоквартирном доме рассчитывается по формуле:

- С субсидии = Сфз.-Ссобт.

Объем  субсидии  на долевое финансирование  капитального ремонта многоквартирного дома  за счет средств  Фонда, бюджета Республики Карелия и местного бюджета в случае если указанная стоимость  превышает предельную стоимость проведения капитального ремонта в расчете на  1 кв.м общей площади помещений  в многоквартирном доме рассчитывается по формуле:

- С субсидии= Спредх Sпом. – Ссобст.   , где

- Sпом – общая площадь помещений в многоквартирном доме

8. Критерии отбора многоквартирных домов

для включения в перечень Программы в 2009 году

1.Для обеспечения единого подхода к включению и ранжированию  перечня многоквартирных домов в региональной программе  устанавливаются следующие критерии:

1.1. Технические критерии:

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установленных Федеральным законом видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет повышению энергоэффективности).

1.2. Организационные критерии:

уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет товариществ собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в программе);

доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решения о проведение капитального ремонта и его долевом финансировании , от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном доме;

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов, выбор и предварительный договор с подрядчиком);

1.3. Финансовые критерии:

доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

2.Администрация Толвуйского сельского поселения осуществляет отбор перечня многоквартирных домов для включения в муниципальную программу капитального ремонта  и  определяет очередность проведения  капитального ремонта многоквартирных домов согласно:

2.1. удельному весу каждого критерия, определенного исходя из необходимости выполнения наиболее приоритетных условий в данном муниципальном образовании;

2.2.  выполненному расчету показателей с присвоением баллов, установленных по  вышеперечисленным критериям;

2.3. установленного  по баллам ранжирования многоквартирных домов.

3. Администрация Толвуйского сельского  поселения  в целях соблюдения прозрачных и публичных процедур отбора участников муниципальной программы капитального ремонта публикует в средствах массовой информации порядок отбора в перечень многоквартирных домов  и оценку очередности проведения капитального ремонта.

- Критерии отбора многоквартирных домов для включения

в адресный список для выделения в текущем году финансовых

средств на проведение капитального ремонта в соответствии

с Муниципальной целевой программой «Капитальный ремонт

многоквартирных  домов Толвуйского сельского  поселения».

| № | Наименование показателя | Балл |
| --- | --- | --- |
|  | Год постройки: |  |
| 1 | С 1950-1970г | 3 |
| 2 | С 1971 – 1995г. | 2 |
| 3 | С 1995- по 2008 | 1 |
|  | Форма управления: |  |
| 4 | ТСЖ | 8 |
| 5 | Управляющая организация | 5 |
| 6 | Год подачи заявки на участие в Программе | 3 |
| 7 | Очередность по проведению собрания по заявке на участие в Программе | 20 -1 |
|  | Виды ремонтных работ |  |
| 8 | Ремонт кровель | 3 |
| 9 | Ремонт внутридомовых электрических сетей | 1 |
| 10 | Ремонт внутридомовых тепловых сетей с установкой приборов учета | 1 |
| 11 | Ремонт внутридомовых водопроводных сетей с установкой приборов учета | 1 |
| 12 | Ремонт внутридомовых сетей водоотведения | 1 |
| 13 | Ремонт внутридомовых газовых сетей с установкой приборов учета | 1 |
| 14 | Ремонт подвальных помещений | 1 |

9.Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в Республике Карелия на один квадратный метр общей площади помещений  в многоквартирных домах.

Предельный размер стоимости капитального ремонта на 1 кв.м в Толвуйском сельском поселении составляет 4285 рубля ,включая НДС

10.Перечень обязательных документов, прилагаемых муниципальным образованием к заявке на участие в региональной программе по проведению в 2011 году капитального ремонта многоквартирных домов.

- Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году, утвержденная правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования.

- Перечень коммерческих организаций коммунального комплекса, действующих на территории муниципального образования, и осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, по установленной Фондом форме.

- Перечень организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и действующих на территории муниципального образования, по установленной Фондом форме.

- Перечень и тексты правовых актов*  муниципального образования, обеспечивающий формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья, по установленной Фондом форме.

- Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования, в которых созданы товарищества собственников жилья, с указанием адресов мест расположения данных домов по установленной Фондом форме.

- План реформирования жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный правовым актом муниципального образования.

- Перечень и текст правового акта* органа местного самоуправления муниципального образования, утверждающего график, указанный в пункте 7 части 1 статьи 14 Федерального закона, и предусматривающий установление не позднее 1 января 2011 года тарифов на водоснабжение и водоотведение для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей (по установленной Фондом форме).

- Перечень и текст правового акта* органа местного самоуправления муниципального образования, утверждающего график, указанный в пункте 9 части 1 статьи 14 Федерального закона, и предусматривающий установление не позднее 1 января 2010 года тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры (по установленной Фондом форме).

- Перечень и тексты правовых актов* муниципального образования, предусматривающих прекращение не позднее 1 января 2010 года предоставления дотаций организациям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры (для муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не предоставляются), по установленной Фондом форме.

- Перечень и тексты правовых актов* муниципального образования, предусматривающих предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме (в том числе путем перечисления таких субсидий на имеющиеся или открываемые получателями субсидий банковские счета), по установленной Фондом форме.

- Выписки из правового акта Толвуйского сельского поселения о бюджете на 2011 год, предусматривающего долевое финансирование региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, отражающие запланированное поступление и направления расходования финансовой поддержки за счет средств Фонда (в доходной части и расходной части соответствующих бюджетов).

- Копии решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в муниципальной (региональной) адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с указанием работ по капитальному ремонту в указанных многоквартирных домах в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона.

- Справки об общем количестве многоквартирных домов на территориях муниципальных образований по установленной Фондом форме.

- Перечень и тексты правовых актов* органов местного самоуправления  муниципальных образований, осуществляющих распоряжение земельными участками, которые находятся в муниципальной собственности, утверждающих графики, проведения до 1 января 2011 года в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет средств местных бюджетов земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в границах территории муниципального образования, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона (по установленной Фондом форме).

- Справка или иной документ территориального органа Федеральной службы государственной статистики Республики Карелия  об общей суммарной численности населения муниципального образования.

* Тексты муниципальных правовых актов и иных документов органов местного самоуправления должны быть заверены подписью уполномоченного должностного лица органов местного самоуправления.

11. Мониторинг реализации Программы.

Мониторинг реализации Программы ведет Госкомитет Республики Карелия по реформированию ЖКХ в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального Закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на основании отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований.

Отчет о расходовании средств государственной корпорации – Фонда, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (далее - Отчет) составляется нарастающим итогом с начала года:

ежемесячно - на первое число месяца, следующего за отчетным;

ежегодно - на 1 января года, следующего за отчетным.

Отчет представляется в Фонд на бумажном носителе и в виде электронного документа на адрес электронной почты findep@fondqkh.ru:

ежемесячно - на 10 рабочий день месяца, следующего за отчетным;

ежегодно – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Отчет формируется по территории соответствующего субъекта Российской Федерации на основании данных:

Государственного комитета РК по реформированию ЖКХ;

органов местного самоуправления, осуществляющих в рамках исполнения местного бюджета учет доходов (расходов), полученных (произведенных) за счет средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, предусмотренных Законом;

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, получивших субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Данные составляются на основании:

кредитовых платежных поручений:

на поступление средств Фонда в бюджет Республики Карелия;

на поступление субсидий из бюджета Республики Карелия в местные бюджеты на финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

дебетовых платежных поручений:

на списание средств Фонда со счета бюджета Республики Карелия;

на списание средств Фонда, средств бюджета Республики Карелия, средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов со счета местного бюджета;

информации о проведении капитального ремонта, представленной товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно–строительными кооперативами, или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах органам местного самоуправления.

Администрация Толвуйского сельского поселения    осуществляющая в рамках исполнения местного бюджета учет доходов (расходов), полученных (произведенных) за счет средств Фонда, бюджета Республики Карелия, местных бюджетов, предусмотренных Законом и доходов (расходов) ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, получивших субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

ежемесячно по состоянию на 1-ое число - на 5 рабочий день месяца, следующего за отчетным;

ежегодно – не позднее 25 января года, следующего за отчетным, направляет отчет Уполномоченному  органу - Госкомитету РК по реформированию ЖКХ, осуществляющему в рамках исполнения бюджета Республики Карелия учет доходов (расходов), полученных (произведенных) за счет средств Фонда .

12. Показатели выполнения Программы

Эффективность реализации Программы и использования бюджетных средств обеспечивается за счет:

- контроля  за  целевым использованием бюджетных средств;

- прозрачности механизма распределения и расходования бюджетных средств;

- привлечения внебюджетных средств, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:

- Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. Увеличение объемов проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- Объем финансирования проведения капитального ремонта;

- Изменение структуры управления жилищным фондом.

Показатели эффективности реализации Программы приведены в Приложении  4.

13. Порядок привлечения подрядных организаций для капитального ремонта многоквартирных домов

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской  Федерации и Федерального закона подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должны привлекаться ТСЖ либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией согласно «Порядку привлечения подрядных организаций для капитального ремонта многоквартирных домов» (Приложение 5).