- Утверждено

Постановлением Администрации  Толвуйского сельского поселения

от   28.02.2012 г.  №  10

- ПРОГРАММА

развития автомобильных дорог муниципального образования

«Толвуйского сельское поселение» на 2012- 2014 годы

- Паспорт

программы развития автомобильных дорог муниципального образования

«Толвуйское сельское поселение на 2012- 2014 годы

| Наименование Программы | Программа развития автомобильных дорог муниципального образования «Толвуйское сельское поселение» на 2012- 2014 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Толвуйского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Толвуйского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Толвуйского сельского поселения от 28.02.2012г. № 10 «Об утверждении программы развития автомобильных дорог муниципального образования «Толвуйского сельское поселение» на 2012- 2014 годы», Устав Толвуйского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Толвуйского сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - Содействие экономическому росту Толвуйского сельского поселения; - Удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории Толвуйского сельского поселения; - Улучшение транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог, повышение безопасности движения; Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: - обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог; - повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды; - повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов; - улучшение качества перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; |
| Сроки реализации | Срок реализации Программы – 2012-2014 годы |
| Перечень основных мероприятий | Программа включает в себя следующие мероприятия: - Ремонт автомобильных дорог (ямочный, капитальный ремонт) - Расчистка территории от снега в зимний период - Установка ограждений внутридомовых территорий - Проведение технического учета и паспортизация дорог |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств для реализации всего комплекса мероприятий Программы составляет 3030 тыс. рублей. Источники финансирования: - местный бюджет Толвуйского сельского поселения в размере 10% от общего объема средств, предусмотренных Программой, - субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Республики Карелия. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит в 2012-2014 г.г.: выполнить комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, который позволит улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

В границах поселения находятся следующие населенные пункты: деревня Толвуя – административный центр, деревни Белохино, Берег, Большая Нива, Бор, Вицино, Вырозеро, Загубье, Зажогинская, Заречье,  Кривоноговская, Кузаранда, Лебещина, Малая Нива, Никитинская, Падмозеро, Савинская, Свечниковская..

Протяженность муниципальных дорог составляет 32,8 км. (Приложение № 1).

Плохое состояние автомобильных дорог Толвуйского сельского поселения являются важнейшей проблемой. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами Медвежьегорского района и Республики Карелия  во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста Толвуйского сельского поселения, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

В настоящее время социально-экономическое развитие во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня  обслуживания,  автомобильных дорог.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования регионального значения и межмуниципального значения имеет высокую степень износа и практически исчерпала свою пропускную способность. Неудовлетворительное состояние  дорог на территории Толвуйского сельского поселения снижают скорость движения, что  увеличивает транспортные издержки.

Большая часть  автомобильных дорог требует капитального ремонта. С 2006 года проводятся  ремонтные работы некоторых дорог на территории поселения, но несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы ямочного ремонта и не дает необходимого эффекта в сохранении сети автодорог.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики и населения.

- 2. Цели и задачи реализации Программы

Основные цели Программы – содействие экономическому росту, удовлетворение потребности населения и государства в перевозках по автомобильным дорогам на территории Толвуйского сельского поселения, улучшение их транспортно – эксплуатационного состояния, повышение безопасности движения, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог,

- повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;

- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов;

- совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы дорожных сооружений.

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2012- 2014 годы.

- 4. Объемы финансирования по мероприятиям Программы

| Вид работ | Объем финансирования на 2012 год, тыс.руб. | Объем финансирования на 2013 год, тыс.руб. | Объем финансирования на 2014 год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| расчистка дорог от снега | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| ремонт дорог на территории поселения (капитальный, ямочный) | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| Проведение технического учета и паспортизация дорог | 0 | 0 | 400,0 |
| Замена и установка дорожных знаков | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Всего: | 1023.0 | 1023.0 | 1423.0 |
| ИТОГО: | 3469,0 |  |  |

Объем финансирования по мероприятиям Программы согласно Приложения № 2 по видам работ.

5.Контроль за исполнением реализации Программы

Администрация Толвуйского сельского поселения осуществляет  контроль за ходом реализации Программы и финансовым исполнением.

6. Показатели эффективности исполнения Программы

Реализация Программы позволит:

- обеспечить выполнение комплекса работ по содержанию  автомобильных дорог согласно плану мероприятий;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, на которых будут осуществляться мероприятия Программы.

- 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате реализации Программы будет достигнуто:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, снижение аварийности на дорогах, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог

- совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы дорожных сооружений и мостовых конструкций;

- обеспечение и повышение безопасности дорожного движения    автотранспорта и людей.

- Приложение № 1

к проекту Программы

«Развитие автомобильных дорог

муниципального образования

«Толвуйское сельское поселение»

на 2012- 2014 годы

Автомобильные дороги местного значения в населенных пунктах Толвуйского сельского поселения.

| № п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуальная характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорога | д.Толвуя, ул.Геологическая | Протяженность 300 м., покрытие грунтовое |
| 2 | Дорога | д. Толвуя, ул. Гористая | Протяженность 900 м., 200 м. покрытие асфальтовое, 700 м. покрытие грунтовое. |
| 3 | Дорога | д. Толвуя ул. Каменистая | протяженность 200 м, покрытие грунтовое |
| 4 | Дорога | д. Толвуя ул. Малая | протяженность 100 м, покрытие грунтовое |
| 5 | Дорога | д.Толвуя ул. Молодежная | протяженность 200 м, покрытие асфальтовое |
| 6 | Дорога | д.Толвуя ул. Набережная | протяженность 1400 м, 700 м. покрытие асфальтовое 700 м. покрытие грунтовое |
| 7 | Дорога | д. Толвуя ул. Октябрьская | Протяженность 200 м. покрытие грунтовое |
| 8 | Дорога | д. Толвуя ул. Онежская | протяженность 200 м, покрытие асфальтовое |
| 9 | Дорога | д. Толвуя ул. Первомайская | протяженность 800 м, 400 м. покрытие грунтовое 400 м. покрытие асфальтовое |
| 10 | Дорога | д. Толвуя ул. Полевая | протяженность 400 м, покрытие грунтовое |
| 11 | Дорога | д.Толвуя ул. Пушкина | протяженность 400 м, покрытие асфальтовое |
| 12 | Дорога | д.Толвуя ул. Речников | протяженность 600 м, покрытие грунтовое |
| 13 | Дорога | д. Толвуя ул. Рыбацкая | протяженность 200 м, покрытие асфальтовое |
| 14 | Дорога | д. Толвуя ул. Северная | протяженность 200 м, покрытие асфальтовое |
| 15 | Дорога | д. Толвуя ул. Совхозная | протяженность 400 м, покрытие грунтовое |
| 16 | Дорога | д.Белохино | протяженность 5000 м, покрытие грунтовое |
| 17 | Дорога | д.Берег | Протяженность1500 м, покрытие грунтовое |
| 18 | Дорога | д.Большая Нива | протяженность 1200 м, покрытие грунтовое |
| 19 | Дорога | д.Бор | протяженность 500 м, покрытие грунтовое |
| 20 | Дорога | д. Вицино | протяженность 300 м, покрытие грунтовое |
| 21 | Дорога | д. Вырозеро | протяженность 500 м, покрытие грунтовое |
| 22 | Дорога | д. Загубье | протяженность 200 м, покрытие асфальтовое |
| 23 | Дорога | д. Зажогинская | протяженность 800 м, покрытие грунтовое |
| 24 | Дорога | д.Заречье | протяженность 600 м, покрытие грунтовое |
| 25 | Дорога | д. Кривоноговская | протяженность 1300 м, покрытие грунтовое |
| 26 | Дорога | д. Кузаранда | протяженность 4700 м, покрытие грунтовое |
| 27 | Дорога | д. Лебещина | протяженность 1300 м, покрытие грунтовое |
| 28 | Дорога | д. Малая Нива | протяженность 1100 м, покрытие грунтовое |
| 29 | Дорога | д. Никитинская | протяженность 1200 м, покрытие грунтовое |
| 30 | Дорога | д. Падмозеро | Протяженность2800 м, покрытие грунтовое |
| 31 | Дорога | д.Савинская | протяженность 500 м, покрытие грунтовое |
| 32 | Дорога | д.Свечниковская | протяженность 100 м, покрытие асфальтовое |
| 33 | Дорога | д. Толвуя пер. Школьный | протяженность 200 м, покрытие асфальтовое |
| 34 | Дорога | д. Зажогинская | протяженность 2500 м, покрытие грунтовое |

- Приложение № 2

к проекту Программы

«Развитие автомобильных дорог

муниципального образования

«Толвуйское сельское поселение»

на 2012- 2014 годы

Мероприятия,

планируемые к реализации для приведения  всего дорожного хозяйства  муниципального образования «Толвуйское сельское поселение» по видам работ

| Наименование мероприятия | Название и протяженность улиц (км) | Название и протяженность улиц ( км) | Название и протяженность улиц (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | д.Толвуя ул. Пушкина 0,4 ул. Гористая 0,9 ул. Совхозная 0,4 д. Падмозеро 2,8 д. Загубье 0,2 д. Лебещина 1,3 д.Кузаранда | д. Толвуя ул. Геологическая 0,3 ул. Полевая 0,4 ул. Малая 0,1 д. Вырозеро 0,5 | Д.Толвуя ул.Школьная ул.Первомайская ул.Рыбацкая ,ул.Онежская, улСеверная, ул.Молодежная ул.Октябрьская |
| Всего | 6.0 | 4,0 | 4,2 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | На основании заключенных договоров | На основании заключенных договоров | На основании заключенных договоров |
| Проведение технического учета и паспортизация дорог |  |  | На основании заключенных договоров |
| Замена и установка дорожных знаков | Приобретение и установка дорожных знаков | Приобретение и установка дорожных знаков | Приобретение и установка дорожных знаков |