|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Адрес многоквартирного дома | год |  | Материал  стен | **Кол-во этажей** | Кол-во подъездов | Общая площадь МКД,всего | Площадь помнщений МКД |  | Кол-во жителей.зарег.в МКД на дату утв. КП | всего | За счет средств бюджета | За счет ср-в мест бюдж. | За счет соб-в МКД | Плановая дата завершения работ |  |  |
|  |  | Ввода в экспл. | Заверш.  послед  .кап.ремонта |  |  |  | Кв.м. | всего | Вт.ч.жилых пом.,наход.в соб-ти граждан |  |  | РК |  |  |  |  |  |
| 1 | Медвежьегорский р-н,Толвуйское с/пд.Толвуя ул.Гористая,д.3 | 1961 |  | брусчатые | **2** | 1 | 352,6 | 321,2 | 37,8 | 10 | 1858000 | 0,00 | 0,00 | 185800 | 2018 |  |  |
| 2 | Медвежьегорский р-н,Толвуйское с/пд.Толвуя ул.Пушкина,д.8 | 1961 |  | бревенчатые | **2** | 1 | 314,32 | 225,81 | 0 | 8 | 130600 | 0.00 | 0.00 | 1306000 | 2018 |  |  |
| 3 | Медвежьегорский р-н,Толвуйское с/пд.Толвуя ул.Совхозная,д.5 | 1965 | 1977 | бревенчатые | **2** | 1 | 357,7 | 322,5 | 123,2 | 9 | 1865000 | 0.00 | 0.00 | 186500 | 2018 |  |  |
| 4 | Медвежьегорский р-н,Толвуйское с/пд.Толвуя ул.Набережная,д.3 | 1976 |  | бревенчатые | **2** | 1 | 285.3 | 247.9 | 0 | 4 | 1434000 | 0.00 | 0.00 | 1434000 | 2018 |  |  |
| 5 | Медвежьегорский р-н,Толвуйское с/пд.Толвуя ул.Пушкина,д.6 | 1961 |  | бревенчатые | **2** | 1 | 353.4 | 321.8 | 123.8 | 8 | 1862000 | 0.00 | 0.00 | 1862000 | 2018 |  |  |